合肥政府采购项目需求表

（工程类需求）

- 需求概况                             采购人：（单位公章）

| 项目名称 | 2024年合肥大学开放日墙面等维修项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 4.85万元（最终结算价不得超过项目预算） |
| 项目联系人 | 刘培培 |
| 支持中小企业发展 政策措施 | - 本项目专门面向中小企业（含监狱企业）。 是（ ）否（ √ ） 2、本项目非专门面向中小企业，仅评审时予以价格扣除。是（√）否（） |
| 工程概况，招标范围 | 本工程为合肥大学开放日墙面等维修项目，需维修的墙面面积约约1500平方米，做法为铲除原墙面损坏部位，刷强固一道，满刮腻子二道，滚涂一遍无机涂料。位置位于学校图书馆、教学楼、实验室等校园开放日线路上。 |
| 项目是否分包 及分包预算 | 是（） 分为 个包，第1包:分包名称， 万元，第2包:分包名称， 万元，第3包:分包名称， 万元………… |
|  | 否（√ ） |
| 投标人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、具有并提供建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修专业承包二级及以上资质；具有并提供效的安全生产许可证； 3、拟派项目经理须具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级注册建造师资格，具有安全生产考核合格证（B类）； |
| 注册建造师资质 | 房建二级 |
| 工程款支付的方式和时间 | 工程竣工验收办理完工程决算及竣工资料归档备案，并经结算审计后付至审计总价的97%，余下3%质保金在质保期满无质量问题后支付完毕（无息）（如质保金使用现金、银行保函、第三方担保形式的，则工程结算审核结束后，一次性付至审核金额的100%）。 |
| 是否设置预留金（不得超过控制价的3%） | 不设置 |
| 合同工期 | 9日历天 |
| 采购标的 | 详见附件采购需求格式及填写要求。 |
| 集中踏勘现场要求 | 无 |
| 采购需求论证要求 | 无须论证（） 相关专业人员论证（√ ） 专家组论证（ ） |

二、报价要求

费率报价法。实际结算价为：工程竣工审计价×成交费率

三、其他要求

无

四、工程量清单

无